**Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры ГП г.Баймак на 2016-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Источники финансирования | Стоимость, млн. руб. | | | | | | | | | | |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **Водоснабжение, водоотведение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и строительство очистных сооружений | Местный , республиканский, собственные средства |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водозабора "Ирандык" 1,2 подъема (замена насосов, замена водопровода 3,5 км, замена водопровода до пересечения ул.Белова, Шаймуратова | Местный , республиканский, собственные средства |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопровода в мкр "Южный" 7,5 км от контррезервуара (проект есть , экспертиза есть) | Местный , республиканский, собственные средства |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | плановый ремонт водопроводных сетей по 3,8 км в год | Местный , республиканский, собственные средства | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.5 | строительство водопровода по ул.Давлетшиной, Кусимова, мкр."Вокзал"(ул.Сосновая), ул.Акназарова , на скв.СПТУ, ул.Юлалинская | Местный , республиканский, собственные средства |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения | Местный , республиканский, собственные средства | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | ограждение зон санитарной охраны 1 пояса | Местный , республиканский, собственные средства |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | плановый ремонт канализационных сетей по 0,5 км в год | Местный , республиканский, собственные средства | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации на контррезервуаре | Местный , республиканский, собственные средства | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергетического обследования , изготовление энергетических паспортов, проведение мероприятий по энергосбережению | Местный , республиканский, собственные средства |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | Дооснащение приборами учета, поэтапный переход на автоматизированный сбор данных со всех приборов учета | Местный , собственные средства |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Внедрение на КНС комплексной автоматизации системы управления технологическими процессами очистки стоков | Местный , республиканский, собственные средства |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Газоснабжение** |  | | | | | | | | | | | |
|  | Газоснабжение жилого района Юго-Восточный(Парашютная, Шаймуратова, Чайкиной, Ветеринарная, Илишева, Восточная, Горького) | Республиканский бюджет | 2 | 8 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Электроснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения и других установок | местный бюджет | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3.2 | Содержание сетей уличного освещения | местный бюджет | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4 | **Санитарная очистка территории** |  | | | | | | | | | | | |
|  | Строительство полигона ТБО | Республиканский, местный бюджеты |  | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Содержание полигона ТБО | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.3 | Устройство и ремонт ограждения полигона ТБО | Местный бюджет | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
| 4.4 | Устройство контейнерных площадок для обслуживания частного сектора | Местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.5 | Приобретение мусорных контейнеров для сбора мусора | Местный бюджет | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.6 | Постановка на учет парков, скверов | Местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Приобретение спецтехники для уборки территорий | Местный , республиканский, собственные средства |  | 100,0 | 100,0 | 100, | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.9 | Организация сортировки органического мусора | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | **Теплоснабжение** |  | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Реконструкция котельных с заменой устаревшего и выработавшего нормативные сроки эксплуатации оборудования теплоисточников, центральных тепловых пунктов и насосных станций | Местный , собственные средства | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Капитальный ремонт теплотрасс с постепенной заменой труб с минераловатной изоляцией на преизолированные трубы пенополимерной изоляции | Местный , республиканский, собственные средства | 25,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Дооснащение приборами учета, поэтапный переход на автоматизированный сбор данных со всех приборов учета | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Установка в зданиях автоматизированных индивидуальных пунктов, позволяющих потребителям самостоятельно регулировать потребление тепловой энергии для отопления и ГВС | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Перевод автотранспорта на газовое топливо | Местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 6 | **Улично-дорожная сеть** |  | | | | | | | | | | |  |
| 6.1 | Разработка проекта организации дорожного движения (стоимость 1 км-3000 руб.) | Местный бюджет | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Содержание дорог | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 6.4 | Устройство и ремонт тротуаров | Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |